RAPORTY

DAILY SPRINT

grupa projektowa: Grupa różowa

skład: Dawid Olko

Piotr Nowak

Łukasz Solecki

Piotr Smoła

Sprint 1

Daily sprint 1

Data spotkania: 27.02.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Spotkanie Daily sprintu rozpoczęło się od prezentacji diagramów, które każdy z uczestników przygotował wcześniej zgodnie z przydzielonymi zadaniami. Każdy członek zespołu miał okazję pokazać swoją pracę, a podczas tych prezentacji dzieliliśmy się swoimi uwagami i ewentualnymi poprawkami. Następnie przeszliśmy do omówienia wstępnych założeń projektu. Ta część była kluczowa, aby ustalić kierunek naszych działań. Kolejnym etapem była analiza zadań, które czekają nas w najbliższym czasie. Skupiliśmy się na określeniu priorytetów. Spotkanie zakończyło się krótkim podsumowaniem, w którym podkreśliliśmy najważniejsze punkty dyskusji. Ustaliliśmy, że wszyscy są na bieżąco z postępami prac, co pozwoliło nam zakończyć spotkanie

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich 3 dniach opracowałem diagram przypadków użycia, co pomogło zespołowi lepiej zrozumieć wymagania systemu i rozdzielić zadania, a także uzupełniłem dokumentację o pozostałe diagramy (sekwencji i aktywności) dla pozostałych przypadków użycia. Dodatkowo, wstępnie rozpocząłem prace nad GUI w JavaFX oraz przygotowałem prezentację z użyciem Git. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych 3 dniach skoncentruję się na dalszym rozwijaniu interfejsu użytkownika w JavaFX, aby lepiej wizualizować funkcjonalności systemu. |
|  | Nie widzę żadnych przeszkód, ponieważ wszystkie założenia są realizowane zgodnie z harmonogramem i wymaganiami. |

| Dawid Olko | W ciągu ostatnich 3 dni stworzyłem diagram aktywności dla procesu generowania raportów, co przyczyniło się do usprawnienia analizy przepływu danych w systemie, oraz uzupełniłem dokumentację o diagramy sekwencji i przypadków użycia. W tym czasie pracowałem również nad wstępnym GUI w JavaFX oraz przygotowałem prezentację, korzystając z Git jako rozproszonego systemu wersji. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych 3 dniach planuję dopracować interfejs w JavaFX, aby zapewnić intuicyjne działanie systemu. |
|  | Nie napotykam przeszkód, gdyż realizacja projektu przebiega zgodnie z ustalonym planem. |

| Łukasz Solecki | Ostatnie 3 dni spędziłem na opracowaniu diagramu sekwencji dla konfiguracji systemu, co umożliwiło zespołowi lepsze zrozumienie przepływu danych między komponentami, oraz uzupełniłem całą dokumentację o diagramy przypadków użycia i aktywności. Dodatkowo, rozpocząłem prace nad wstępnym GUI w JavaFX oraz przygotowałem prezentację z wykorzystaniem Git. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących 3 dniach zamierzam kontynuować prace nad GUI, co pozwoli na szybsze wdrożenie interfejsu użytkownika. |
|  | Nie widzę żadnych przeszkód, gdyż wszystkie aktualne założenia są realizowane na czas i zgodnie z wymogami. |

| Piotr Smoła | W ostatnich 3 dniach opracowałem diagramy aktywności oraz sekwencji dla zarządzania użytkownikami, co wspomogło ustalenie jasnych procesów operacyjnych w projekcie, a dokumentację uzupełniłem o diagramy przypadków użycia dla pozostałych funkcjonalności. Wykonałem także wstępną implementację GUI w JavaFX i przygotowałem prezentację przy użyciu Git, co umożliwiło nam lepszą współpracę w zespole. |
| --- | --- |
|  | W ciągu najbliższych 3 dni skoncentruję się na dalszym rozwijaniu interfejsu w JavaFX, aby usprawnić działanie systemu. |
|  | Nie dostrzegam żadnych przeszkód, ponieważ wszystkie ustalenia realizujemy zgodnie z harmonogramem i wymaganiami. |

Daily sprint 2

Data spotkania: 01.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Na drugim spotkaniu finalnie skończyliśmy opracowywać diagramy UML, podzieliliśmy się przemyśleniami i uwagami związanych z projektem. Połączyliśmy wspólną prace dotyczącą prezentacji Git i poprawiliśmy błędy oraz podzieliśmy się pracą. Wstępnie grupa zaczęła GUI – koncepcja, uwagi i realizacja oraz dokumentacje projektu.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | 1. W ostatnich trzech dniach rozdzieliłem dokumentację techniczną projektu oraz uczestniczyłem w dopracowywaniu GUI w Javie, kończąc diagramy UML i prezentację Git. Dzięki temu ustaliliśmy jasne priorytety, co przybliżyło zespół do osiągnięcia celu sprintu. |
| --- | --- |
|  | 2. W najbliższych trzech dniach będę koordynował prace nad dokumentacją techniczną oraz wspierał zespół przy finalizacji pozostałych elementów projektu. Skoncentruję się na utrzymaniu spójności wszystkich komponentów, by osiągnąć sprintowy cel. |
|  | 3. Nie widzę istotnych przeszkód, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celu sprintu. Wszelkie potencjalne problemy zostaną szybko rozwiązane dzięki dobrej komunikacji w zespole. |

| Dawid Olko | 1. W ostatnich trzech dniach dopracowywałem GUI w Javie, ukończyłem diagramy UML i przygotowałem prezentację Git. Uczestniczyłem również we wstępnym opracowywaniu dokumentacji technicznej, co znacząco przybliżyło nas do celu sprintu. |
| --- | --- |
|  | 2. W najbliższych trzech dniach będę finalizował szczegóły prezentacji Git oraz wspierał rozwój GUI. Zamierzam też wprowadzić drobne poprawki w dokumentacji, aby projekt był bardziej spójny. |
|  | 3. Obecnie nie widzę przeszkód, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celu sprintu. Wszelkie drobne problemy będziemy szybko rozwiązywać podczas codziennych spotkań. |

| Łukasz Solecki | 1. W ciągu ostatnich trzech dni skoncentrowałem się na dopracowaniu GUI w Javie, ukończeniu diagramów UML oraz przygotowaniu prezentacji Git. Dodatkowo uczestniczyłem we wstępnym etapie dokumentacji technicznej, co pomogło zespołowi zbliżyć się do celu sprintu. |
| --- | --- |
|  | 2. W nadchodzących trzech dniach planuję dopracować szczegóły interfejsu oraz prezentacji, aby jeszcze bardziej usprawnić projekt. Będę również wspierał zespół przy aktualizacji dokumentacji technicznej. |
|  | 3. Nie przewiduję przeszkód, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celu sprintu. Ewentualne problemy będziemy omawiać na bieżąco podczas spotkań. |

| Piotr Smoła | 1. Ostatnie trzy dni spędziłem na dopracowywaniu GUI w Javie, finalizacji diagramów UML i prezentacji Git, a także uczestniczyłem we wstępnym opracowaniu dokumentacji technicznej. Moja praca przyczyniła się do wyraźnego postępu w kierunku celu sprintu. |
| --- | --- |
|  | 2. W ciągu najbliższych trzech dni będę kontynuował prace nad interfejsem oraz usprawnieniem prezentacji Git, aby utrzymać tempo prac zespołu. Planuję również wspierać kolegów przy uzupełnianiu dokumentacji technicznej. |
|  | 3. Aktualnie nie dostrzegam przeszkód, które mogłyby opóźnić osiągnięcie celu sprintu. W razie pojawienia się problemów, podejmiemy szybkie działania, aby je usunąć. |

Daily sprint 3

Data spotkania: 08.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Ostatnie spotkanie w 1 sprincie odbyło się poprzez podsumowanie naszej pracy podczas tych dwóch tygodniach. Skonfigurowaliśmy Jire oraz przydzieliliśmy zadania i ustawiliśmy dalsze sprinty. Na koniec skończyliśmy dokumentacje techniczną i poprawiliśmy ewentualne błędy.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach skonfigurowałem Jirę oraz przydzielałem zadania zespołowi, co usprawniło organizację prac. Dodatkowo skonfigurowałem Git w IntelliJ i zakończyłem dokumentację techniczną, co pozwoliło na klarowne przedstawienie postępów projektu. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych trzech dniach będę monitorował przydzielone zadania w Jirze oraz nadzorował konfigurację narzędzi, by zapewnić spójność procesu. Planuję także wprowadzić ostatnie poprawki do dokumentacji technicznej i kontynuować konfigurację Git w IntelliJ. |
|  | Nie dostrzegam przeszkód, które mogłyby utrudnić osiągnięcie celu sprintu. W razie potrzeby szybko podejmiemy działania, aby rozwiązać ewentualne problemy. |

| Dawid Olko | Ostatnie trzy dni poświęciłem na konfigurację Git w IntelliJ oraz współpracę przy przydzielaniu zadań w Jirze, co usprawniło naszą komunikację. Ukończyłem również dokumentację techniczną, co przyczyniło się do pełniejszego obrazu naszych postępów. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących dniach skoncentruję się na dalszej konfiguracji narzędzi w Jirze i Git oraz na aktualizacji dokumentacji technicznej. Będę też wspierał zespół w realizacji przydzielonych zadań, aby przyspieszyć osiąganie sprintowego celu. |
|  | Na ten moment nie widzę poważnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na realizację celów sprintu. Ewentualne problemy będziemy szybko identyfikować i rozwiązywać podczas spotkań zespołu. |

| Łukasz Solecki | Przez ostatnie trzy dni uczestniczyłem w konfiguracji Jiry oraz w procesie przydzielania zadań, co usprawniło przepływ informacji w zespole. Dodatkowo skonfigurowałem Git w IntelliJ i zakończyłem opracowywanie dokumentacji technicznej, co znacząco przybliżyło nas do końcowego etapu projektu. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych trzech dniach będę kontynuował pracę nad konfiguracją narzędzi w Jirze i Git, a także aktualizował dokumentację techniczną. Zamierzam też aktywnie uczestniczyć w przydzielaniu nowych zadań, by każdy członek zespołu miał jasno określone obowiązki. |
|  | Nie przewiduję żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na nasz sprintowy cel. Wszelkie drobne kwestie będziemy rozwiązywać na bieżąco podczas codziennych spotkań. |

| Piotr Smoła | W ciągu ostatnich trzech dni skoncentrowałem się na konfiguracji narzędzi w Jirze, w tym na przydzielaniu zadań, co poprawiło naszą organizację. Zakończyłem również konfigurację Git w IntelliJ oraz dokumentację techniczną, co zapewniło jasność i spójność w projekcie. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach planuję udoskonalić konfigurację Jiry i Git, aby jeszcze lepiej wspierały nasze codzienne zadania. Dodatkowo będę pracował nad uaktualnieniem dokumentacji technicznej, by wszystkie informacje były aktualne i przejrzyste. |
|  | Aktualnie nie widzę żadnych przeszkód, które mogłyby zakłócić osiągnięcie celów sprintu. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów, będziemy je natychmiast rozwiązywać, aby nie wpłynęły na postępy zespołu. |

Sprint 2

Daily sprint 1

Data spotkania: 13.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Pierwsze spotkanie w sprincie 2 rozpoczęliśmy od przedstawienia celu najbliższych dwóch tygodni. Rozdzieliliśmy zadania na platformie Jira oraz przedyskutowaliśmy przyszłe problemy z jakimi przyjdzie nam się zmierzyć. Ponadto każdy z członków pokazał swoją pracę z ubiegłych dni na rzecz całego projektu i wziął czynny udział nad debatą na temat interfejsu naszej aplikacji.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach rozplanowałem prace zespołu, przydzielając zadania zgodnie z kompetencjami poszczególnych członków oraz nadzorując realizację przydzielonych zadań. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę monitorował postępy prac, wspierał zespół w rozwiązywaniu pojawiających się problemów i koordynował dalszy rozwój projektu. |
|  | Nie widzę obecnie przeszkód, które mogłyby wpłynąć na osiągnięcie celów sprintu. |

| Dawid Olko | W ostatnich trzech dniach intensywnie pracowałem nad implementacją interfejsu w JavaFX, co pozwoliło stworzyć nowoczesne i responsywne GUI. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę dopracowywał szczegóły wizualne oraz dodawał nowe funkcjonalności, aby interfejs jeszcze lepiej spełniał wymagania użytkowników. |
|  | Nie widzę problemów, które mogłyby wpłynąć na dalsze zadania. |

| Łukasz Solecki | W ciągu ostatnich trzech dni opracowywałem diagramy UML dla projektowanego interfejsu, co umożliwiło klarowne zobrazowanie struktury i przepływu danych w aplikacji. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych trzech dniach planuję uzupełnić i skorygować diagramy, aby jeszcze lepiej odzwierciedlały projektowane funkcjonalności GUI. |
|  | Nie dostrzegam żadnych problemów, które mogłyby utrudnić dalszą pracę. |

| Piotr Smoła | Ostatnio wspierałem kolegę przy tworzeniu GUI w JavaFX, pomagając w integracji i optymalizacji kodu, co przyczyniło się do płynniejszego działania aplikacji. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach będę kontynuował wsparcie przy rozwoju interfejsu, wprowadzając drobne usprawnienia i eliminując ewentualne błędy. |
|  | Nie napotykam obecnie przeszkód, które mogłyby zakłócić realizację zadań. |

Daily sprint 2

Data spotkania: 16.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Na spotkaniu część zespołu pokazała swoje owoce prac w postaci interfejsu GUI. Po drobnej dyskusji doszliśmy do wniosku o poprawki niektórych aspektów projektu. Wspólnie stworzyliśmy prototypy interfejsu oraz umieściliśmy w repozytorium wraz z diagramami.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach rozplanowałem zadania i monitorowałem postępy, dzięki czemu zespół zakończył prace nad diagramami GUI, wdrożeniem ich w JavaFX oraz wprowadzeniem poprawek do całości projektu. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę koordynował działania zespołu, dbając o terminowość i jakość wykonywanych zadań, a także wspierał członków przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów. |
|  | Na chwilę obecną nie dostrzegam przeszkód, które mogłyby wpłynąć na dalszą realizację celów projektu. |

| Dawid Olko | Ostatnie trzy dni poświęciłem na wdrożenie diagramów GUI w środowisku JavaFX, co umożliwiło ożywienie statycznych projektów w dynamicznym interfejsie. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych trzech dniach będę kontynuował integrację i testowanie rozwiązania, aby upewnić się, że wszystko działa płynnie. |
|  | Nie napotykam poważnych problemów, które mogłyby opóźnić realizację kolejnych etapów projektu. |

| Łukasz Solecki | W ciągu ostatnich trzech dni wprowadzałem poprawki do całości implementacji, skupiając się na optymalizacji i dopracowaniu szczegółów. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach będę kontynuował udoskonalanie interfejsu oraz eliminację drobnych błędów, które zostały wykryte podczas testów. |
|  | Obecnie nie widzę przeszkód, które mogłyby wpłynąć na płynność dalszych prac. |

| Piotr Smoła | W ciągu ostatnich trzech dni ukończyłem wszystkie prace nad diagramami GUI, co pozwoliło na pełne zobrazowanie struktury interfejsu. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach planuję udokumentować wyniki pracy oraz przygotować diagramy do przeglądu zespołu. |
|  | Prace przebiegają zgodnie z planem i nie dostrzegam żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na dalsze zadania. |

Daily sprint 3

Data spotkania: 24.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Spotkanie przebiegło dość sprawnie i szybko ponieważ skupiło się w głównej mierze na podsumowaniu naszych prac w obecnym sprincie. Każdy członek przedstawił swój zakres prac jakie do tej pory zrobił oraz zadeklarował przyszłe zadania jakich może się podjąć.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ciągu ostatnich trzech dni przygotowałem podział zadań i monitorowałem postępy zespołu, dbając o spójność działań wszystkich członków. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę kontynuował koordynację prac, śledząc terminy i wspierając członków w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. |
|  | Nie dostrzegam przeszkód, które mogłyby wpłynąć na realizację kolejnych etapów projektu. |

| Dawid Olko | Ostatnie trzy dni spędziłem na wprowadzaniu poprawek do interfejsu użytkownika, udoskonalając elementy GUI, aby poprawić doświadczenie użytkownika. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę kontynuował optymalizację wizualną i funkcjonalną, aby GUI było bardziej intuicyjne i responsywne. |
|  | Nie widzę żadnych problemów, które mogłyby zakłócić dalsze prace nad interfejsem. |

| Łukasz Solecki | W ostatnich trzech dniach rozpocząłem prace nad bazą danych, tworząc wstępne modele i diagram ERD, które ułatwią dalsze projektowanie struktury danych. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach planuję rozwijać model bazy danych oraz wdrażać optymalizacje, aby zapewnić efektywne przechowywanie i przetwarzanie informacji. |
|  | Nie napotykam obecnie przeszkód, które mogłyby spowolnić proces tworzenia bazy danych. |

| Piotr Smoła | Ostatnie trzy dni poświęciłem na rozpoczęcie prac nad backendem, tworząc podstawowe funkcjonalności serwera i logiki aplikacji. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach zamierzam rozbudować strukturę backendu oraz wdrożyć kolejne moduły, by zapewnić lepszą integrację z resztą systemu. |
|  | Obecnie nie widzę problemów, które mogłyby utrudnić dalszy rozwój backendu. |

Sprint 3

Daily sprint 1

Data spotkania: 27.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Pierwsze spotkanie w sprincie 3 dotyczyło baz danych, na początku lider rozdzielił zadania każdemu członkowi grupy. Dyskutowaliśmy nad wstępnym konceptem diagramu ERD i doszliśmy do różnych wniosków które musimy wziąć pod uwagę. Dodatkowo musimy zmodyfikować seedy pod modyfikację szablonu diagramu bazy danych. Na końcu podsumowaliśmy nasze zadania oraz przyszłe wyzwania w tym sprincie.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach koordynowałem prace zespołu, nadzorując postępy prac nad ERD, migracjami oraz seederami. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę nadal zarządzał zadaniami, monitorując postępy i wspierając zespół w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. |
|  | Nie dostrzegam obecnie żadnych problemów, które mogłyby zakłócić harmonogram prac. |

| Dawid Olko | W ciągu ostatnich trzech dni pracowałem nad przygotowaniem seederów, które umożliwią automatyczne zapełnienie bazy przykładowymi danymi. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach zamierzam przetestować i zoptymalizować seedy, aby zapewnić ich prawidłowe działanie. |
|  | Obecnie nie widzę przeszkód, które mogłyby wpłynąć na realizację tego zadania. |

| Łukasz Solecki | W ostatnich trzech dniach opracowałem wstępny diagram ERD, który pomoże zdefiniować strukturę bazy danych. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach skoncentruję się na dopracowaniu szczegółów diagramu, aby lepiej odzwierciedlał wymagania systemu. |
|  | Nie widzę żadnych problemów, które mogłyby wpłynąć na dalsze prace nad ERD. |

| Piotr Smoła | Ostatnie trzy dni spędziłem na przygotowaniu skryptów migracyjnych, co pozwoliło na bezpieczne przeniesienie danych do nowej struktury. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych trzech dniach będę wdrażał migracje w środowisku testowym i wprowadzał ewentualne poprawki. |
|  | Nie napotykam istotnych przeszkód, które mogłyby opóźnić realizację migracji. |

Daily sprint 2

Data spotkania: 30.03.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Spotkanie skupiło się głównie na pokazaniu rezultatów w tworzeniu diagramu ERD oraz na implementacji bazy do projektu. Razem przeszliśmy przez całą logikę bazy poprawiając drobne szczegóły. Na sam koniec spotkania ustaliliśmy nowe zadania i zadeklarowaliśmy pomoc w razie problemów z ich realizacją.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ciągu ostatnich trzech dni nadzorowałem prace zespołu, koordynując działania związane z ERD, migracjami i seederami. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę zarządzał przydzielonymi zadaniami, monitorując postępy oraz wspierając członków zespołu w rozwiązywaniu ewentualnych problemów. |
|  | Nie widzę obecnie żadnych istotnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na dalszy przebieg prac. |

| Dawid Olko | W ciągu ostatnich trzech dni skoncentrowałem się na przygotowaniu seederów, które automatycznie wypełnią bazę przykładowymi danymi. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych trzech dniach będę testował i optymalizował seedy, aby zagwarantować ich prawidłowe działanie. |
|  | Nie dostrzegam żadnych przeszkód, które mogłyby zakłócić postępy w tym zadaniu. |

| Łukasz Solecki | W minionych trzech dniach przygotowałem wstępny diagram ERD, który stanowi fundament dla projektowanej bazy danych. |
| --- | --- |
|  | W ciągu następnych trzech dni skupię się na udoskonaleniu diagramu, aby dokładniej oddać wymagania systemu. |
|  | Nie napotkałem przeszkód, które mogłyby wpłynąć na dalszy rozwój projektu. |

| Piotr Smoła | Ostatnio pracowałem nad stworzeniem skryptów migracyjnych, co umożliwiło płynne przeniesienie danych do nowej struktury. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach planuję wdrożyć migracje w środowisku testowym i wprowadzić niezbędne korekty. |
|  | Aktualnie nie widzę żadnych problemów, które mogłyby spowolnić ten etap prac. |

Daily sprint 3

Data spotkania: 07.04.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Ostatnie spotkanie w sprincie 3 przebiegło na pokazaniu w miarę działającej aplikacji desktopowej. Rozdzieliłem ostatnie zadania i wskazałem deadline na ich zrobienie.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ciągu ostatnich trzech dni koordynowałem prace zespołu, nadzorując implementację migracji, seederów oraz tworzenie diagramu ERD. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę monitorował proces połączenia bazy danych z projektem, aby upewnić się, że wszystkie komponenty będą działały bez zakłóceń. |
|  | Nie przewiduję problemów w dalszej realizacji tych zadań. |

| Dawid Olko | W minionych trzech dniach ukończyłem implementację seederów, które umożliwiają automatyczne załadowanie przykładowych danych do bazy. |
| --- | --- |
|  | Skrypt działa poprawnie, a dane zostały załadowane zgodnie z oczekiwaniami. |
|  | W następnych trzech dniach skoncentruję się na połączeniu bazy z projektem, by całość działała w pełni zintegrowana. |

| Łukasz Solecki | W ostatnich trzech dniach zakończyłem prace nad diagramem ERD, który uwzględnia pełną strukturę bazy danych, w tym relacje między tabelami. |
| --- | --- |
|  | Diagram został ostatecznie dopracowany i stanowi solidną podstawę pod dalszą implementację. |
|  | W nadchodzących trzech dniach będę koncentrować się na połączeniu bazy danych z projektem, zapewniając pełną integrację z systemem. |

| Piotr Smoła | W ciągu ostatnich trzech dni udało mi się stworzyć działające migracje, które przeniosły dane do nowej struktury bazy. |
| --- | --- |
|  | Przeprowadziłem testy migracji, które zakończyły się powodzeniem. |
|  | W następnych dniach będę zajmować się połączeniem bazy danych z aplikacją, aby umożliwić pełną synchronizację z backendem. |

Sprint 4

Daily sprint 1

Data spotkania: 10.04.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Spotkanie organizacyjne które skupiło się na przedstawieniu nowych zadań i wyzwań. Omówiliśmy projekt i jako lider przydzieliłem zadania poszczególnym członkom. Przedyskutowaliśmy wstępną strategie działania.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach przygotowałem plan testów jednostkowych oraz nadzorowałem implementację tych testów w projekcie, aby upewnić się, że każda część aplikacji działa poprawnie. Dodatkowo zorganizowałem sesję weryfikacji kodu i podsumowań dotychczasowej pracy. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych trzech dniach będę nadzorował dalszą implementację testów jednostkowych oraz monitorował postępy w przygotowywaniu aplikacji do pełnej integracji. |
|  | Nie napotkałem istotnych problemów, które mogłyby wpłynąć na dalszą realizację zadań. |

| Dawid Olko | W ciągu ostatnich trzech dni skupiłem się na implementacji testów jednostkowych dla kluczowych komponentów aplikacji, co pozwoliło na weryfikację poprawności działania kodu. Testy zostały wstępnie przeprowadzone i wykryły drobne niezgodności, które zostały poprawione.: |
| --- | --- |
|  | W następnych dniach będę kontynuował pisanie i uruchamianie testów dla pozostałych funkcji, aby zapewnić pełną funkcjonalność systemu. |
|  | Nie widzę problemów, które mogłyby opóźnić realizację testów. |

| Łukasz Solecki | W ciągu ostatnich trzech dni zajmowałem się poprawą seederów i migracji, dostosowując je do aktualnych wymagań aplikacji oraz bazy danych. Wprowadziłem zmiany, które usprawniły działanie skryptów migracyjnych i zwiększyły ich wydajność. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę kontynuował optymalizację migracji oraz wdrożenie poprawek w seederach, a także zacznę zapoznawać się z wymaganiami do następnego sprintu, aby odpowiednio zaplanować kolejne etapy. |
|  | Nie widzę problemów, które mogłyby wpłynąć na dalszy rozwój tego zadania. |

| Piotr Smoła | W ostatnich trzech dniach zajmowałem się poprawą backendu oraz usprawnieniem połączeń z bazą danych, aby zapewnić lepszą synchronizację danych i wydajność systemu. Ponadto poprawiłem niektóre fragmenty kodu, które wcześniej nie działały zgodnie z oczekiwaniami |
| --- | --- |
|  | W najbliższych trzech dniach będę kontynuował poprawianie połączenia z bazą oraz testowanie wydajności aplikacji w kontekście zapytań do bazy. |
|  | Nie napotykam żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na realizację zadań. |

Daily sprint 2

Data spotkania: 13.04.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Sprawdziliśmy postępy testów jednostkowych oraz manualnych. Rozdzieliłem nowe zadania i przedyskutowaliśmy dalsze wyzwania jakie nas czekają.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ciągu ostatnich trzech dni przygotowałem szczegółowy plan podziału pracy nad testami jednostkowymi, uwzględniając podział na poszczególne moduły i funkcjonalności. Nadzorowałem także początkowe wdrażanie testów w wybranych częściach aplikacji, aby upewnić się, że proces przebiega zgodnie z planem. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych trzech dniach będę monitorował postępy w realizacji testów jednostkowych, pomagając zespołowi w rozwiązywaniu problemów i dopracowywaniu testów. |
|  | Nie napotkałem żadnych istotnych problemów w organizacji pracy nad testami. |

| Dawid Olko | W ostatnich trzech dniach skoncentrowałem się na opracowywaniu testów jednostkowych dla kluczowych funkcji backendu, takich jak logika biznesowa i operacje na bazie danych. Wykonałem pierwsze testy dla kilku modułów, które wstępnie przeszły pomyślnie. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach będę kontynuował rozwój testów jednostkowych, testując kolejne funkcje i zapewniając pełną pokrywalność kodu. |
|  | Nie dostrzegam żadnych poważnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na dalszy rozwój testów. |

| Łukasz Solecki | Ostatnie trzy dni poświęciłem na implementację testów jednostkowych dla funkcji integrujących aplikację z bazą danych, aby upewnić się, że operacje na danych są poprawnie realizowane. Testy wykryły kilka drobnych błędów, które zostały szybko naprawione. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach planuję kontynuować tworzenie testów dla kolejnych interfejsów oraz przeprowadzić testy wydajnościowe w kontekście integracji z bazą. |
|  | Obecnie nie widzę przeszkód, które mogłyby spowolnić realizację testów. |

| Piotr Smoła | W ciągu ostatnich trzech dni pomogłem zespołowi w rozwiązywaniu problemów związanych z testami jednostkowymi oraz przeprowadziłem optymalizację niektórych funkcji, które były testowane. Udzieliłem wsparcia w implementacji testów dla nowych funkcji API. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych dniach będę kontynuował pomoc przy testowaniu backendu i współpracować z zespołem w celu uzupełnienia testów o nowe przypadki. |
|  | Nie przewiduję żadnych problemów, które mogłyby wpłynąć na realizację zadań związanych z testami. |

Daily sprint 3

Data spotkania: 22.04.2025

Uczestnicy:

- Dawid Olko

- Piotr Nowak

- Łukasz Solecki

- Piotr Smoła

Przebieg spotkania:

Ostatnie już spotkanie w sprincie 4 przebiegło na podsumowaniu naszych prac i przygotowaniu się na kolejny sprint. Postanowiliśmy przyspieszyć nasze prace i powoli będziemy zaczynać prace na modelem PDF-ów w naszej aplikacji.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach zakończyłem implementację i uruchomienie testów jednostkowych dla wszystkich kluczowych klas, co znacząco zwiększyło stabilność aplikacji. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych trzech dniach będę wspierał zespół przy integracji funkcji podpinania plików PDF oraz aktualizował testy zgodnie z nowymi wymaganiami. |
|  | Nie widzę obecnie przeszkód, które mogłyby opóźnić dalsze prace nad testami ani integrację PDF-ów. |

| Dawid Olko | Przez ostatnie trzy dni przygotowałem i zweryfikowałem pełne komentarze JavaDoc dla wszystkich modułów backendowych, co ułatwiło zrozumienie API. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach skoncentruję się na rozszerzeniu dokumentacji o przykłady użycia oraz na wsparciu integracji PDF-ów w istniejącym kodzie. |
|  | Nie napotykam żadnych przeszkód, które mogłyby wpłynąć na jakość dokumentacji czy podpinanie PDF-ów. |

| Łukasz Solecki | W ciągu ostatnich trzech dni zakończyłem prace nad logiką biznesową i wszystkimi endpointami, co doprowadziło do ukończenia warstwy backendu. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach planuję zaimplementować mechanizm podpinania i obsługi plików PDF oraz przetestować go end-to-end. |
|  | Obecnie nie dostrzegam problemów, które mogłyby zakłócić wdrożenie funkcji PDF. |

| Piotr Smoła | W ostatnich trzech dniach koordynowałem prace nad testami jednostkowymi, dokumentacją JavaDoc i dokończeniem backendu, dbając o terminowe dostarczenie wszystkich komponentów. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach będę zarządzał zadaniami związanymi z integracją plików PDF, pilnując harmonogramu i wspierając zespół w razie trudności. |
|  | Nie przewiduję obecnie żadnych istotnych przeszkód w realizacji podpinania PDF-ów ani w dalszym przebiegu sprintu. |

Sprint 5

Daily sprint 1

Data spotkania: 03.05.2025

Uczestnicy:

- Piotr Nowak

- Dawid Olko

- Piotr Smoła

- Łukasz Solecki

Przebieg spotkania:

Spotkanie skupiło się głównie na sprawdzeniu testów jednostkowych oraz na przygotowaniach do zrobienia modułu generowania testów.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Dawid Olko | W ostatnich trzech dniach zakończyłem uruchamianie testów jednostkowych oraz przetestowałem mechanizm podpinania plików PDF do generowania raportów, co potwierdziło stabilność tej funkcjonalności. |
| --- | --- |
|  | W ciągu następnych trzech dni będę wspierał prace nad własną biblioteką do obsługi PDF-ów, dodając scenariusze testowe dla nowych modułów. |
|  | Nie wystąpiły żadne problemy podczas integracji PDF-ów ani w testach jednostkowych |

| Piotr Smoła | Przez ostatnie trzy dni uzupełniłem dokumentację JavaDoc o opis funkcji generowania raportów PDF oraz zilustrowałem przykłady użycia tej funkcjonalności. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach skoncentruję się na dokumentowaniu wewnętrznej biblioteki do PDF-ów oraz przygotuję instrukcje dla zespołu deweloperskiego. |
|  | Nie napotkałem żadnych trudności związanych z dokumentacją ani integracją PDF-ów. |

| Łukasz Solecki | W ciągu ostatnich trzech dni wdrożyłem mechanizm podpinania PDF-ów do generowania raportów oraz zweryfikowałem poprawność działania end-to-end. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę pracował nad własną biblioteką do obsługi PDF-ów, tworząc moduły do formatowania i łączenia dokumentów. |
|  | Nie dostrzegam żadnych problemów, które mogłyby opóźnić rozwój biblioteki PDF. |

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach rozplanowałem prace nad testami, dokumentacją oraz integracją PDF-ów, dbając o jasny podział zadań i terminowość wykonania. |
| --- | --- |
|  | W ciągu kolejnych trzech dni będę koordynował rozwój własnej biblioteki do PDF-ów, monitorując postępy i wspierając zespół w razie potrzeby. |
|  | Nie wystąpiły żadne przeszkody w realizacji zadań związanych z PDF-ami ani w innych obszarach projektu. |

Daily sprint 2

Data spotkania: 06.05.2025

Uczestnicy:

- Piotr Nowak

- Dawid Olko

- Piotr Smoła

- Łukasz Solecki

Przebieg spotkania:

Podczas spotkania sprawdziliśmy prezentację na następne zajęcia, przedyskutowaliśmy ewentualne poprawki i sprawdziliśmy ćwiczenia praktyczne. Co do projektu do musimy jeszcze poprawić kilka błędów stylistycznych.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach rozplanowałem zadania związane z integracją JAR-a PDF, poprawkami logiki oraz przygotowaniem prezentacji Log4j, pilnując terminów i zasobów. |
| --- | --- |
|  | W ciągu kolejnych trzech dni będę koordynował rozwój biblioteki PDF i nadzorował wdrożenie rozbudowanych mechanizmów testów oraz prezentacji. |
|  | Nie przewiduję żadnych problemów w realizacji tych zadań. |

| Dawid Olko | W ostatnich trzech dniach zakończyłem testy jednostkowe oraz zweryfikowałem integrację JAR-a z PDF-ami w projekcie, co potwierdziło poprawność generowania raportów. |
| --- | --- |
|  | W ciągu następnych trzech dni wesprę prace nad wewnętrzną biblioteką PDF i rozszerzę zestaw testów o nowe scenariusze. |
|  | Nie napotkano żadnych problemów podczas podpinania JAR-a ani w testach. |

| Łukasz Solecki | Przez ostatnie trzy dni opracowałem dokumentację JavaDoc oraz przygotowałem prezentację dotyczącą użycia Log4j w Javie. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach przygotuję instrukcje użycia nowej biblioteki PDF i zaktualizuję dokumentację o przykłady związane z obsługą raportów PDF. |
|  | Nie wystąpiły żadne trudności przy dokumentowaniu tych zmian. |

| Piotr Smoła | W ciągu ostatnich trzech dniach podpiąłem JAR z obsługą PDF do projektu i poprawiłem logikę generowania raportów. |
| --- | --- |
|  | W następnych trzech dniach będę optymalizował moduł PDF oraz przygotuję kod do integracji z wewnętrzną biblioteką PDF. |
|  | Nie dostrzegam przeszkód, które mogłyby opóźnić dalsze prace. |

Daily sprint 3

Data spotkania: 12.05.2025

Uczestnicy:

- Piotr Nowak

- Dawid Olko

- Piotr Smoła

- Łukasz Solecki

Przebieg spotkania:

Ostatnie już spotkanie w sprincie 5 zeszło nam na sprawdzeniu modułu jar który będzie nam potrzebny do generowania plików PDF oraz wstępnie zaczęliśmy prace nad plikiem wykonywalnym. Poprawiliśmy wygląd aplikacji i sprawdziliśmy logikę działania poszczególnych modułów.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ciągu ostatnich trzech dni dokonałem końcowych weryfikacji modułu JAR odpowiedzialnego za generowanie plików PDF, rozpocząłem konfigurację procesu budowania pliku wykonywalnego (EXE) aplikacji, wprowadziłem poprawki w interfejsie użytkownika zwiększające czytelność i spójność wizualną oraz zweryfikowałem logikę działania kluczowych modułów po integracji JAR-a. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących trzech dniach planuję ukończyć skrypt automatyzujący budowę i dystrybucję pliku EXE, przygotować i przeprowadzić testy end-to-end generowania raportów PDF w środowisku testowym oraz rozpocząć implementację mechanizmów walidacji parametrów wejściowych modułu PDF. |
|  | Nie przewiduję żadnych istotnych problemów – środowisko budowania jest już ustabilizowane. |

| Dawid Olko | Przez ostatnie trzy dni przeprowadziłem szczegółowe testy integracyjne modułu JAR z mechanizmem generowania PDF, sprawdziłem poprawność działania pliku EXE w różnych scenariuszach użytkowych oraz zidentyfikowałem i skorygowałem drobne błędy w logice odczytu konfiguracji modułów. |
| --- | --- |
|  | W ciągu kolejnych trzech dni zamierzam rozbudować zestaw testów automatycznych o scenariusze błędne i błędy graniczne przy generowaniu PDF, wdrożyć monitoring katalogu wyjściowego dla plików PDF w celu wykrywania nieudanych generacji oraz wspólnie z Piotrem Nowakiem opracować procedury rollbacku przy problemach z EXE. |
|  | Nie zgłaszam żadnych istotnych ryzyk – integracja przebiega zgodnie z planem. |

| Łukasz Solecki | W ostatnich trzech dniach zaktualizowałem dokumentację użytkownika o opis nowego modułu JAR wraz z konfiguracją, przygotowałem przewodnik „krok po kroku” instalacji i uruchamiania pliku EXE oraz uzupełniłem JavaDoc o sekcje dotyczące nowych klas odpowiedzialnych za generowanie PDF. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzącym sprincie przygotuję szczegółowe instrukcje wdrożeniowe dla zespołu operacyjnego (pliki konfiguracyjne, uprawnienia itp.), opracuję zestaw przykładów użycia modułu PDF w kodzie źródłowym oraz zaktualizuję dokumentację wewnętrzną o raport z wynikami testów end-to-end. |
|  | Nie przewiduję żadnych problemów – dokumentacja rozwijana jest płynnie. |

| Piotr Smoła | Przez ostatnie trzy dni zintegrowałem moduł JAR z główną gałęzią kodu i przetestowałem jego wydajność, uruchomiłem wstępne buildy pliku EXE na Windows i Linux, sprawdzając kompatybilność, a także poprawiłem krytyczne fragmenty logiki generowania raportu, co pozwoliło zredukować czas tworzenia PDF o około 15%. |
| --- | --- |
|  | W ciągu kolejnych trzech dni będę optymalizował algorytm parsowania danych wejściowych do modułu PDF, przygotuję skrypt CI/CD do automatycznego budowania i publikowania pliku EXE oraz przeprowadzę testy obciążeniowe generowania wielu raportów PDF równolegle. |
|  | Nie dostrzegam obecnie żadnych przeszkód – środowisko testowe jest skonfigurowane i stabilne. |

Sprint 6

Daily sprint 1

Data spotkania:14.05.2025

Uczestnicy:

- Piotr Nowak

- Dawid Olko

- Piotr Smoła

- Łukasz Solecki

Przebieg spotkania:

Ten sprint będzie dotyczył głównie dokończeniu nieskończonych aspektów projektu. Na spotkaniu omówiliśmy czego nam brakuje i rozdzieliliśmy zadania na kolejne dni.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W trakcie ostatnich trzech dni uczestniczyłem w analizie brakujących elementów projektu oraz rozplanowałem zadania, które musimy dokończyć przed finalizacją sprintu. Skupiłem się na przygotowaniu środowiska pod końcowe testy pliku EXE oraz wprowadziłem korekty do modułu PDF na podstawie zgłoszonych uwag. |
| --- | --- |
|  | W najbliższych dniach zamierzam sfinalizować integrację pliku wykonywalnego z interfejsem aplikacji, dopracować aspekty wizualne oraz przeprowadzić pełne testy funkcjonalne gotowego rozwiązania. |
|  | Obecnie nie przewiduję żadnych problemów – wszystkie zaległe kwestie są już jasno określone i przydzielone. |

| Dawid Olko | W minionych trzech dniach uczestniczyłem w spotkaniu, podczas którego szczegółowo omówiliśmy, jakie elementy projektu wymagają jeszcze dokończenia. Skoncentrowałem się na analizie działania testów oraz przygotowałem plan rozszerzenia testów PDF o scenariusze końcowe. |
| --- | --- |
|  | Na kolejne dni zaplanowałem dokończenie implementacji brakujących przypadków testowych, weryfikację logiki generowania pliku oraz końcowe przeglądy kodu pod kątem stabilności działania. |
|  | Nie napotkałem żadnych większych problemów – pozostałe zadania są dobrze rozdzielone i możliwe do ukończenia w założonym czasie. |

| Łukasz Solecki | W ciągu ostatnich trzech dni brałem udział w podsumowaniu obecnego stanu projektu i identyfikacji braków w dokumentacji. Przygotowałem listę materiałów wymagających uzupełnienia oraz przeprowadziłem rewizję dotychczasowych instrukcji. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących dniach skoncentruję się na dopracowaniu pełnej dokumentacji użytkownika, dołączeniu ostatnich przykładów użycia biblioteki PDF oraz aktualizacji instrukcji uruchamiania aplikacji po finalnych zmianach. |
|  | Na ten moment nie przewiduję żadnych trudności – wszystkie materiały są w zasięgu ukończenia. |

| Piotr Smoła | W ostatnich trzech dniach uczestniczyłem w omówieniu brakujących elementów systemu i przeglądzie istniejącej funkcjonalności. Skupiłem się na analizie zgłoszonych błędów w module PDF oraz zidentyfikowałem kilka nieoptymalnych fragmentów kodu wymagających poprawy. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach planuję dokończyć optymalizację algorytmu generowania raportów, zintegrować końcową wersję z pozostałymi modułami oraz przeprowadzić końcowe testy wydajnościowe. |
|  | Nie widzę przeszkód w realizacji tych zadań – projekt jest na etapie, który umożliwia jego skuteczne zamknięcie. |

Daily sprint 2

Data spotkania: 18.05.2025

Uczestnicy:

- Piotr Nowak

- Dawid Olko

- Piotr Smoła

- Łukasz Solecki

Przebieg spotkania:

Już przedostatnie spotkanie więc spędziliśmy je świętując że to już prawie koniec, a tak na prawde to ustaliliśmy co zostało nam do oddania tego jakże cudownego projektu i przegadaliśmy co i jak mamy zrobić.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Dawid Olko | Przez ostatnie 3 dni zająłem się usunięciem wszystkich zgłoszonych błędów w aplikacji i upewniłem się, że działa ona stabilnie. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach planuję przeprowadzić dodatkowe testy manualne i wspierać zespół w debugowaniu. |
|  | Największym wyzwaniem było zlokalizowanie błędu, który pojawiał się losowo w module filtrowania danych. |

| Piotr Nowak | Jako lider zespołu, przez ostatnie 3 dni przygotowałem i wdrożyłem zestaw testów jednostkowych dla kluczowych komponentów aplikacji. |
| --- | --- |
|  | W następnych dniach planuję dokończyć testy integracyjne oraz zorganizować wspólne code review. |
|  | Napotkałem trudności przy testowaniu zależności między komponentami, które wymagały refaktoryzacji kodu. |

| Łukasz Solecki | Przez ostatnie 3 dni udokumentowałem wszystkie najważniejsze klasy, metody i interfejsy przy użyciu JavaDoc. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach planuję przejrzeć dokumentację z zespołem i nanieść ewentualne poprawki. |
|  | Problemem było odpowiednie opisanie złożonych metod z wieloma zależnościami. |

| Piotr Smoła | W ostatnich 3 dniach przygotowałem instalator EXE dla aplikacji, który automatyzuje proces wdrożenia na komputerze użytkownika. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących dniach chcę dodać możliwość wyboru ścieżki instalacji i weryfikacji integralności plików. |
|  | Najwięcej problemów sprawiła konfiguracja ścieżek względnych w środowisku Windows. |

Daily sprint 3

Data spotkania: 20.05.2025

Uczestnicy:

- Piotr Nowak

- Dawid Olko

- Piotr Smoła

- Łukasz Solecki

Przebieg spotkania:

Ostatnie już spotkanie proojektowe zeszło na sprawdzeniu prac na javadockiem i nad plikiem instalacyjnym. Łukasz wywiązał się z prac nad javadoc i zostało nam dokończenie pliku instalacyjnego przez Piotra oraz Dawida. Ja jako lider skończyłem dokumentację Doc_Tech oraz Daily Sprint.

Opis:

- Co zrobiłem w ostatnich 3 dniach, co pomogło Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Co zrobię w najbliższych 3 dniach, co pomoże Zespołowi Deweloperskiemu przybliżyć się do osiągnięcia Celu Sprintu?

- Czy widzę jakiekolwiek przeszkody mogące uniemożliwić mi lub Zespołowi Deweloperskiemu osiągnięcie Celu Sprintu?

| Piotr Nowak | W ostatnich trzech dniach, jako lider zespołu, zakończyłem prace nad dokumentacją techniczną projektu (Doc_Tech) oraz podsumowaniem Daily Sprint. Dodatkowo uczestniczyłem w omówieniu końcowych etapów projektu, koncentrując się na sprawdzeniu postępów w tworzeniu pliku instalacyjnego oraz weryfikacji pozostałych elementów. |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach planuję nadzorować zakończenie prac nad plikiem instalacyjnym, upewnić się, że wszystkie zadania zostały poprawnie udokumentowane i przeprowadzić końcową weryfikację kompletności projektu. |
|  | Nie przewiduję żadnych problemów – kluczowe komponenty są już na finiszu. |

| Dawid Olko | W ciągu ostatnich trzech dni brałem udział w testowaniu pliku instalacyjnego oraz weryfikacji jego poprawnego działania na różnych systemach. Podczas spotkania ustaliliśmy, że razem z Piotrem Smołą dokończymy ten element w najbliższych dniach. Moim zadaniem będzie także przetestowanie gotowego instalatora oraz zgłoszenie ewentualnych nieprawidłowości |
| --- | --- |
|  | W kolejnych dniach skupię się na finalizacji tych prac oraz sprawdzeniu integralności aplikacji po instalacji. |
|  | Na tym etapie nie przewiduję żadnych przeszkód – proces przebiega zgodnie z planem. |

| Piotr Smoła | W ostatnich trzech dniach skoncentrowałem się na przygotowaniach związanych z finalizacją pliku instalacyjnego oraz sprawdzeniu poprawności działania poszczególnych komponentów po jego wygenerowaniu. Podczas spotkania omówiliśmy pozostałe braki i rozdzieliliśmy zadania – moim zadaniem będzie wspólnie z Dawidem ukończenie pliku instalacyjnego. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących dniach planuję zakończyć te prace, przetestować gotowy instalator oraz przygotować końcową paczkę do wydania. |
|  | Nie widzę żadnych problemów technicznych, które mogłyby zagrozić ukończeniu tego zadania. |

| Łukasz Solecki | W ostatnich trzech dniach skupiłem się na opracowaniu i ukończeniu dokumentacji JavaDoc dla wszystkich kluczowych klas projektu. Na spotkaniu zespół potwierdził zakończenie tych prac. |
| --- | --- |
|  | W nadchodzących dniach skoncentruję się na drobnych korektach w dokumentacji, jeśli pojawią się uwagi od zespołu, oraz na przygotowaniu ostatecznego pakietu dokumentacji użytkownika. |
|  | Na obecnym etapie nie przewiduję żadnych trudności – dokumentacja została zrealizowana zgodnie z planem. |